Osadní výbor Kaňk

Informace pro obyvatele

Informace obsahují body již dříve projednávané na jednáních OsV, řešené s vedením města a příslušnými pracovníky MěÚ, ale dosud nedořešené.

Aktuální body řešené v současné době s vedením města jsou uvedeny v zápise z jednání OsV dne 19.11.2025.

  - Úprava okolí kaple sv. Jana Křtitele, pozemek p.č. 479/1, k.ú Kaňk

OsV konstatuje, že podnět k úpravě okolí kaple sv. Jana Křtitele byl uveden v zápise OsV ze dne 15.11.2023, bod 1.14., tedy před dvěma roky.

Dosud provedeno

- pokácena suchá hrušeň

- vysazeny dvě nové hrušně

Jednání 18.7.2025: Sdělení p. Jirouta (TO MěÚ) – nutno přesadit jednu hrušeň. Dále byl rámcově domluven přístup na pozemek z ulice Staročeská a z cípu pozemku ze směru od Kutné Hory. Nebylo realizována, na písemný dotaz p. Jirout nereagoval.

Jednání OsV dne 30.9.2025: P. Jirout byl přítomen na jednání, kde informoval že

- chybí záznam o původním schodišti z ulice Staročeská. Při opravě není nutno dodržet příslušné normy, při budování nového schodiště ano. V tomto případ těžko řešitelné. Mělo být rozhodnuto do konce října, o rozhodnutí nemá OsV žádné informace.

- v období vegetačního klidu bude přesazena jedna hrušeň a proveden ořez stávající lípy

- nápis na kapli bude zamalován do pátku 3.10.2025, což se nestalo. Nápis byl zamalován v ½ 46. týdne (cca 12. – 13.11.2025)

Písemný dotaz na aktuální vývoj byl p. Jiroutovi zaslán 6.11.2025, do jednání OsV dne 19.11.2025 bez odpovědi.

  - Rozdvojený smrk na pozemku p.č. 625, u odbočky z ulice Kolínská do ulice U Radnice.

Dle informace od p. Jirouta z 18.7.2025 nedal Odbor životního prostředí souhlas s pokácením.

Dne 2.10.2025 měla být provedena kontrola dřeviny arboristou, který bude instalovat bezpečnostní dynamickou vazbu proti rozlomení.  Předpokládaný termín je listopad. Přesnější informace dosud OsV neobdržel. Dotaz byl zaslán p. Jiroutovi 6.11.2025, do jednání OsV dne 19.11.2025 bez odpovědi.

1.3.  Ulice Staročeská –

Od č.p. 254 na křižovatku s ulicí Ke Gruntě nebyla koncem minulého roku předmětem opravy. Důvodem byly údajně nutné práce na vodovodním řadu ze strany VHS.

Na své poradě dne 8.7.2025 uložilo vedení města usnesením č. PV/25/23/23 OSM zajistit zkoordinování pokládky nového povrchu a výměny vodovodního potrubí v ulici Staročeská na Kaňku. Protože po uplynutí stanoveného termínu plnění 31.7.2025 neobdržel OvS žádnou informaci, požádal OsV dne 31.8.2025 Ing. Maternovou o aktuální informaci. Ing. Maternová sdělila dne 1.9.2025, že 16.7.2025 oslovila společnost VHS Vrchlice – Maleč s požadavkem na informace. Odpověď dále urgovali v srpnu. VHS zatím odpověď nezaslala, termín plnění byl prodloužen do 19.9.2025.

Dotaz na aktuální vývoj vznesl OsV v zápise z jednání dne 30.9.2025.

Vyjádření vedení města z 21.10.2025: OSM jedná s VHS, OsV informován e-mailem dne 22.9.2025.

Takže stále nemáme žádné informace, zda a kdy dojde k opravě zbývající části ulice Staročeská.

1.4. Pozemek p.č. 758, k.ú.Kaňk

OsV konstatuje, že podnět byl na MěÚ předán již 9.4.2025, ze strany MěÚ bylo přislíbeno rychlé řešení (viz zápis OsV č.2/2025, bod 1.6). OsV konstatuje, že po dobu vhodných klimatických podmínek nebyla cesta průchodná.

Jedná se o místní komunikaci vedoucí po východní části Kaňku, tzv. Úvoz Vyhnánov. Vede od č.p. 314 ul, Kolínská k č.p. 265 ul. Vyhnánov, která je prakticky neprůchodná, zarostlá dřevinami. Náprava byla přislíbena cca koncem dubna, dosud neprovedeno.

Dle informace p. Jirouta na jednání OsV dne 30.9.2025 bude cesta zprůchodněna v období vegetačního klidu, tj. v listopadu. Zároveň bude jednáno s majitelem okolních pozemků o opravě opěrných historických zdí. Žádost o aktuální informaci byla p. Jiroutovi zaslána 6.11.2025, do jednání OsV dne 19.11.2025 bez odpovědi.

Dle informací od obyvatel byla cesta částečně, kromě střední části, prořezána ve 46.týdnu.

1.5. Návrh projektu Panuj Hoře

Po dvouleté přestávce, ve které podávala návrh projektu TJ Sokol Kaňk, podal v letošním roce návrh projektu OsV s názvem „Sousedské posezení na Kaňku". Návrh projektu byl schválen a byla přislíbena jeho realizace.

Vývoj a současný stav budoucí realizace:

- Dne 18.7.2025 proběhlo jednání zástupců OsV s p. Jiroutem na místě budoucí realizace, projednány konkrétní body realizace. P. Jirout přislíbil podrobnější informace do konce 8/2025 – nestalo se.

- Dne 29.8.2025 požádal OsV p. Jirouta o aktuální informace k realizaci projektu, bez odpovědi. Dle informace OsV neobdržely TS žádné zadání k realizaci výše uvedeného projektu.

- 30.9.2025 na jednání OsV sdělil p. Jirout, že ve 41. týdnu (6.10. – 10.10.2025) bude zaslána objednávka na mobiliář a práce TS Kutná Hora. Projekty Panuj Hoře má ve své pracovní náplni paní Sýkorová (TO MěÚ). Realizace bude řešena s památkovým úřadem (p. Rudl).

- Dne 5.11.2025 vznesl OsV písemný dotaz na paní Sýkorovou s žádostí o aktuální informace

- Dne 6.11.2025 paní Sýkorová odpověděla: „V současné chvíli čekáme na realizaci t. erénních úprav, které jsou nezbytné pro usazení Vámi vybraného mobiliáře. Tyto úpravy zajišťuje pan Jirout přes Technické služby. Jakmile bude prostor připraven, přistoupíme k samotné realizaci posezení. Mobiliář bude umístěn na stejném místě jako dosud. Pro pohodlný přístup je navržena příchozí cesta z mlatu. Tato cesta není součástí projektu Panuj Hoře, nicméně by bylo vhodné ji realizovat v rámci zmíněných terénních úprav.  (poznámka OsV: Mlatová cesta byla v návrhu projektu podaném OsV navržena vč. cenové nabídky!!!). Projektů je více a úpravy zajišťují Technické služby, proto je časově náročnější.

Jakmile budu mít informace o termínu, budu vás informovat. Věřím, že se to do konce roku povede, pokud nám bude přát počasí.

Dále paní Sýkorová požádala OsV o schválení NPÚ k projektu od Ing. arch. Vrchotové. Toto schválení nemá OsV k dispozici, záměr byl ze strany OsV s Ing. arch. Vrchotovou konzultován bez připomínek. OsV se pokusí schválení zajistit přesto, že dle našeho názoru by si potřebné doklady měli zajistit příslušní pracovníci MěÚ. Touto problematikou se za OsV zabývala paní Jana Benešová, zjistila následující postup, o kterém informovala paní Sýkorovou dne 13.11.2025: „Vzhledem k tomu, že se jedná o projekt na pozemku Města a pozemek má památkový charakter, bude nutné závazné stanovisko Oddělení památkové péče MěÚ. O toto stanovisko musí požádat majitel pozemku, tj. Město Kutná Hora písemně prostřednictvím Oddělení majetku. Oddělení památkové péče si následně vyžádá stanovisko k zamýšlenému projektu od NPÚ, který jej posoudí a vydá vyjádření. Na základě toho pak Oddělení památkové péče vydá rozhodnutí.

1.6. Pozemek p.č. 17/1. k.ú. Kaňk

Jedná se o pozemek, který spojuje ulici U Radnice s ulicí Vavřinecká (pozemek p.č. 621/1) mezi nemovitostmi č.p. 78 a č.p. 164. Pozemek není veden jako komunikace, ale je často využíván pěšími obyvateli Kaňku. Pozemek je úzký, po jedné straně jsou jehličnany se suchými spodními větvemi a nálety. Tento porost způsobuje komplikace při průchodu pěších obyvatel.

OsV prosí o prověření stavu a v případě oprávněné žádosti o nápravu.

Vyjádření vedení města z 21.10.2025: VM ukládá usnesením č. PV25/37/23 OSM prověřit stav pozemku p.č. 17/1 v k.ú. Kaňk . Jedná se o pozemek, který spojuje ul. U Radnice s Vavřineckou mezi nemovitostmi č.p. 78 a č.p. 164.

Zodpovídá Ing. Blanka Maternová, termín 21.11.2025

O splnění usnesení informoval OsV dne 12.11.2025 p. Jirout: „Tímto vás informuji o provedení ořezu smeků na pozemku p.č. 17/1 v k.ú. Kaňk, čímž došlo k zajištění průchozího profilu. Výsadba smrků byla provedena v minulosti pravděpodobně při vyrovnávání sousedního pozemku soukromou osobou. Umístění smrků v této proluce se mi jeví jako nevhodné, v tuto chvíli však nepředpokládám úkony směřující k jejich pokácení.“

O splnění usnesení se OsV přesvědčil osobně dne 14.11.2025. Cesta je pohodlně průchozí, OsV za prořez děkuje.

1.7. Zeleň před památníkem padlých před bývalou radnicí a prostor vlastního památníku

a) OsV žádá, aby při prověřování zeleně byla vzata v úvahu i existence kontejnerů na odpad. Jejich přítomnost v těsné blízkosti památníku padlých působí nepatřičně. OsV upozorňuje, že další kontejnery na odpad jsou u kostela sv. Vavřince, tj. cca 300 m od památníku. V současné době je prováděna rekonstrukce komunikací Ke Gruntě a Vavřinecká, která končí u kostela vybudováním nového stání na kontejnery na odpad.

Vyjádření vedené města z 21.10.2025: „Zohledňujeme kontejnerové stání v rámci úpravy zeleně. Ano, bude vybudováno kontejnerové stání v rámci projektu.“

Tak jsme se toho moc nového nedozvěděli……

b) dle sdělení p. Jirouta z 30.9.2025 bude prostor vlastního památníku osázen bergeniemi, jsou objednané a mají být dodány do 3.10.2025. Vlastní osázení zajistí TS Kutná Hora.

Dosud neprovedeno, jako mnoho dalšího slíbeného, dotaz p. Jiroutovi byl zaslán 6.11.2025, do jednání OsV dne 19.11.2025 bez odpovědi. Je zřejmé, že v letošním roce se již žádná úprava zeleně prostoru památníku nebude realizovat.

b) OsV žádá o prověření možnosti výměny lavičky umístěné u památníku. Současný typ lavičky je nevhodný vzhledem k okolní úpravě. S ohledem na kovové ohrazení památníku doporučuje OsV lavičku s kovanými prvky. Finance na výměnu lavičky by mohly být získány při úspoře nákladů při realizaci projektu Panuj Hoře.

Vyjádření vedení města z 21.10.2025: „Dle VM je lavička čistá, udržovaná a plně funkční. Lavičce se budeme věnovat v rámci budoucí opravě ulice U Radnice.“

Poznámka OsV: Takže nic, budeme muset asi pár let počkat…. Na jednání OsV dne 19.11.2025 padl i návrh na vypsání sbírky na novou lavičku……

1.8.   Připomínky  občanů a OsV

a) OsV žádá o prověření zeleně podél nově opravené ulice Libenická. V případě zjištění přesahu zeleně do průjezdného profilu prosíme o nápravu.

Vyjádření vedení města z 21.10.2025: „TS budou požádány, že v případě, když budou mít nadbytečnou kapacitu, tak se budou věnovat zeleni na spojnici Kaňk – Libenice. Bohužel v podzimních měsících je intenzita prací na zeleni a úklid veřejných prostranství, listí, dalších úprav a ořezu zeleně je prioritnější, než meziobecní spojnice.

b) OsV žádá o vyčištění vpustí dešťové kanalizace v ulicích U Radnice, U Panské jámy a Ke Skalce z nichž mnohé jsou zaneseny listím a prachem a dešťová kanalizace tak neplní svůj účel.

Vyjádření vedení města z 21.10.2025: „Ano, během podzimu dochází k vyčištění kanalizačních vpustí, věříme, že se podaří vyčistit i tyto vpusti. Požádáme TS o vyčištění. Úkol pro TS prostřednictvím OSM.

VM ukládá usnesením č. PV/25/37/24 OSM prověřit vlastnictví a následně zajistit u TS vyčištění vpustí dešťové kanalizace v ul. U Radnice, U Panské jámy a Ke Skalce od nánosu listí a prachu.

Zodpovídá Ing. Blanka Maternová, termín 15.12.2025

1.9. Zeleň u zastávky BUS „U kostela“, směr Kutná Hora

Dne 14.10.2025 obdržel OsV podnět (stížnost) od obyvatelky z ulice Kolínská na stav zeleně za výše uvedenou zastávkou BUS. Jedná se o proschlé smrky a třešeň. Tyto stromy prorůstají kořena na vedlejší pozemek, poškozují zeď na hranici tohoto pozemku a je nebezpečí jejich pádu na chodník nebo čekárnu.

Podnět byl téhož dne odeslán mailem  p. Jiroutovi k prověření a nápravě. Následně se stěžovatelka několikrát telefonicky dotazovala na osud své stížnosti, ale p. Jirout na výše uvedený mail nereagoval, Z tohoto důvodu byl mail znovu odeslán dne 29.10.2025 p. Jiroutovi, v kopii jeho nadřízeným.

Dne 5.11.2025 sdělil p. Jirout:“ Suché smrky byly zadány Technickým službám k pokácení, předpokládám brzké vyřešení. Paní (stěžovatelka) se mnou (p. Jiroutem) dne 29.10. mluvila osobně a telefonicky ji p. Jirout po prošetření dne 30.10. informoval, že třešeň budeme řešit výhledově, smrky hned.

Tato informace byla prověřena telefonicky se stěžovatelkou dne 5.11.2025. Dne 8.11.2025 bylo obhlídkou místa zjištěno, že smrky nebyly pokáceny, byly ořezány suché větve.

1.10. Státní svátky

Přesto, že má OsV výhrady k existenci tohoto typu sloupu na vyvěšení státní vlajky u památníku padlých před bývalou radnicí jeho existenci ctí a na státní svátky vyvěšuje českou vlajku. Vlajka byla vyvěšena 28.10.2025 a 17.11.2025.

1.11. Den válečných veteránů

Dne 11.11.2025 v Den válečných veteránů členové OsV zapálili svíčky, položili květiny a vyvěsili státní vlajku u památníku padlých před budovou bývalé radnice, V duchu tohoto významného dne tak uctili památku padlých ve všech válečných konfliktech.

1.12. Projekt „ŠŤASTNÍ a VESELÍ“

Dne 5.11.2025 se konalo setkání s umělkyní paní Kateřinou Šedou k připravovanému projektu „ŠŤASTNÍ A VESELÍ“. Za OsV Kaňk se zúčastnila paní Eva Dušková. Cílem tohoto projektu je pořádání vánočních výletů obyvatel okrajových částí města do centra, kam se mnohdy obyvatelé z okrajových částí nedostanou. Tyto výlety budou se vším všudy: s autobusem, průvodcem, památkami, společným jídlem i noclehem. Smyslem je, aby

Za tím účelem organizátoři oslovili místní podnikatele, tvůrce, organizace a provozovatel služeb, kteří by se zapojili do programu zájezdů a stali se spolutvůrci projektu. Jedná se o program účastníků, poskytnutí servisu a poskytnutí slevy ze vstupného nebo vstup zdarma. Pro účastníky výletů má být tato akce zdarma.

Je možné, že pozvánku na účast na výlet obdrží i někteří obyvatelé Kaňku. Doporučujeme využít!!!

1.13. Vitrína OsV a TJ Sokol Kaňk

Cca kolem 15.11.2025 bylo, kromě jiných zařízení, pomalováno sklo uvedené vitríny vulgárním nápisem a pravděpodobně i „podpisem“ autora. OsV konstatuje, že chápe, že ne každý s činností OsV souhlasí. Ve vitríně jsou uvedena jména členů OsV vč. kontaktu na předsedu. Termín jednání OsV je vždy zveřejněn na FB a ve vitríně. Každý má právo se zúčastnit a vznést své připomínky. Vyjadřovat názor tímto způsobem je nejen ubohé, ale i zbabělé.

1.14. Pan Miro Radačovský, tajemník TJ Sokol Kaňk

přítomný na jednání OsV

- omluvil svou neúčast u památníku padlých v Den válečných veteránů

- osobně poděkoval za finanční podporu na Kaňkovské štrůdlení

- informoval o posprejované společné vitríně před bývalou radnicí (viz výše bod 1.13.)

- pozval přítomné na akce TJ Sokol Kaňk z.s. v roce 2026 a to

a) 17.1.2026 – turnaj ve stolním tenise v hospodě Na Baště

b) 14.2.2026 – Kaňkovský masopust 2026. Při tom stručně seznámil přítomné s předpokládanými náklady a vznesl dotaz na možnost finanční podpory ze strany OsV. Pokud nedojde ke změně pravidel v čřerpání finančních prostředků, OsV samozřejmě přispěje.

Informace pro obyvatel byly projednány na jednání OsV dne 19.11.2025  a pro přehlednost nejsou součástí zápisu z jednání OsV.

Zapsal:  Ing. Max Kubát					19.11.2025

Předseda  OsV