	
	Zápis OsV Kaňk č.:  1/2026

	OsV:
	Kaňk

	Datum :  
	24.2.2026 od 18:30 v budově Mozaiky, U Panské jámy č.p. 243

	Přítomni
Omluveni:
Neomluveni:
	Ing. Max Kubát, Adam Vančo, Bc. Jan Čermák,  Bc. Michal Hubrt, 
Eva Dušková, Jana Benešová
0

	Člen RM, ZM:
	

	Hosté:
	Oldřich Veselý, Miroslav Valenta – obyvatelé Kaňku


	Příští jednání:
	Cca duben 2026


1) Program jednání včetně krátkého komentáře :
	        Jednání zahájil předseda OsV Ing. Kubát přivítáním přítomných. Konstatoval, že jsou přítomni 4 členové OsV a OsV je usnášeníschopný.
1.1. Rekonstrukce komunikací Ka Gruntě a Vavřinecká
          Práce byly zahájeny 2.6.2025. Dle dostupných údajů je stavba rozdělena na 6 etap. Termín pro jejich dokončení byl následující:

Etapy č. 1,2,3 a 4 měly být dokončeny nejpozději do 31.12.2025

Etapy č. 5 a 6 mají být dokončeny nejpozději do 39.6.2026   
           V Kutnohorských listech z ledna roku 2026, na str. 4 v článku „Ohlédnutí za rokem 2025 …..“ je v odstavci „Kaňk: rekonstrukce ulic Ke Gruntě a Vavřinecká“ vyjádření p. Ing. J. Králika. Ve vyjádření je mj. uvedeno, že předpokládané dokončení prvních čtyř etap byl listopad roku 2025, z důvodu nepříznivých klimatických podmínek a sněhu se tento termín posunul do konce roku 2025. Pátá etapa bude dokončena v roce 2026. Závěrečná šestá etapa zahrnuje i napojení nové obytné výstavby soukromého investora, ta však nemůže být zatím realizována z důvodu nedokončených příprav soukromého investora se zasíťováním jeho pozemků, které na tuto část komunikace dále navazují. 

           OsV konstatuje, že k dnešnímu dni nejsou první čtyři etapy dokončeny, nebyl tím splněn termín dle smlouvy ani termín potvrzený p. Ing. Králikem v Kutnohorských listech. OsV prosí o sdělení závazného termínu dokončení alespoň prvních čtyř etap rekonstrukce. Nedokončenými pracemi se neúměrně prodlužuje zátěž obyvatel.
1.2.  Parkování před budovou Mozaiky (bývalá škola) a na pozemku p.č. 628 v ulici U Lípy  

Obyvatelé z ulice U Lípy se obrátili na OsV se žádostí o spolupráci při řešení možnosti parkování před budovou Mozaiky (bývalá škola) a na pozemku p.č. 628 v ulici U Lípy. OsV se seznámil s konkrétní situací a své vyjádření zaslal dne 7.1.2026 vedoucí OSM MěÚ Ing. Blance Maternové a v kopii Ing. Kateřině Hladíkové, Dis. Kateřině Kuchařové, Aleně Levé a starostovi Mgr. Lukáši Seifertovi. Dne 8.1.2026 nechala toto vyjádření OsV Ing. Blanka Maternová prostřednictvím podatelny zaevidovat. 

Zároveň si cca v ½ prosince 2025 podal jeden z obyvatelů ulice U Lípy žádost na MěÚ o pronájem části pozemku p.č. 628 v k.ú. Kaňk za účelem zřízení odstavné plochy. Dne 16.2.2026 informovala OsV paní Bc. Gregorová, vedoucí oddělení správy nemovitostí, že rada města(RM) na svém zasedání dne 11.2.2026 tuto žádost odložila. Po obdržení stanoviska RM bude OsV informován.
      Vzhledem k tomu, že od zaslání vyjádření OsV k parkování na výše uvedených místech uplynulo již cca 6 týdnů, prosí OsV o vyjádření k možnostem parkování. Po vyjasnění situace dojde ke zklidnění obyvatel této lokality, návštěvníků akcí v Mozaice i vedení Mozaiky. Dosud stále existuje možnost dalších nepříjemností mezi občany a MP z důvodu nevyjasněné situace. 

1.3. Ulice Staročeská - oprava

               Od č.p. 254 na křižovatku s ulicí Ke Gruntě nebyla koncem roku 2024 předmětem opravy. Důvodem byly údajně nutné práce na vodovodním řadu ze strany VHS. 


OsV již několikrát požadoval informaci, zda a kdy dojde k opravě této části ulice. K tomu bylo vedením města vydáno dne 8.7.2025 usnesení č. PV/25/23/23 OSM zkoordinovat pokládku nového povrchu a výměny vodovodního potrubí s termínem plnění 31.7.2025 (prodlouženo do 19.9.2025). Naposledy vedení města informovalo OsV dne 21.10.2025, že OSM s VHS jedná. Další informace OsV neobdržel.   

Mezitím byla dosud neopravená část ulice Staročeská dále ppškozena firmou provádějící rekonstrukci ulic Ke Gruntě a Vavřinecká. Tuto část ulice využívá firma jako obslužnou komunikaci, došlo k rozlámání ke zbytkům zpevněného povrchu a zničení zvýšených okrajů komunikace. Obyvatelé si stěžovali na OsV, který stížnost naformuloval a cca v polovině ledna odeslal Ing. Martinu Neprašovi, firma NORDSON INVEST s.r.o., který je MěÚ pověřen jako správce stavby.
K této stížnosti se vyjádřil zhotovitel stavby „Rekonstrukce povrchů komunikace Ke Gruntě a Vavřinecká“ Ing. Jan Husa, SILNICE ČÁSLAV následovně:

Dobrý den, co se týče této části: „Povrch této komunikace byl v minulosti částečně zpevněn, vozidly stavební firmy došlo k rozlámání částečně zpevněného povrchu“. Stav předmětné vozovky byl značně poškozen již před zahájením prací akce Rekonstrukce povrchů komunikací Ke Gruntě a Vavřinecká. Veškeré silnice jsou dimenzovány na pojezd (zatížení) dopravou včetně nákladních automobilů, a tedy přiložené fotografie neznačí poruchu chybou dopravy zhotovitele, ale neúnosného vozovkového souvrství pozemní komunikace. 

A k této části “ a jsou poničené i vyvýšené okraje komunikace a další plochy.“ Terénní úpravy za vhodných klimatických podmínek provedeme.

Výše uvedené vyjádření zaslal zhotovitel stavby Ing. Martinu Neprašovi, který vyjádření přeposlal OsV s následujícím vyjádřením z 29.1.2026: „Z pozice správce stavby se zaslaným zdůvodněním souhlasím.“

OsV prosí o informaci, zda VM uvažuje i nadále o opravě zbývající části ulice Staročeská v rozsahu opravy jako první části v roce 2024. Dopravou nákladními vozidly při rekonstrukci ulic Ke Gruntě a Vavřinecká došlo ke značnému zhoršené povrchu této komunikace. Pokud se o opravě uvažuje, existuje alespoň rámcový odhad termínu opravy?
1.4. Ulice Důlní a Pod Baštou – praskliny

             Tyto ulice byly rekonstruovány v roce 2018. Krátce po rekonstrukci se v ulicích objevily praskliny přes celou šířku vozovky, na základě stížností obyvatel a podnětů OsV byly tehdy opravovány. 

              V letošním roce v období celodenních mrazů (leden, únor) docházelo vlivem vlhkosti pod živičným povrchem k jeho zvednutí po jedné straně praskliny a tím vzniklo ostré převýšení (schod) o výšce až cca 10 cm. Jedná se o úsek v ulici Pod Baštou mezi č.p. 93 a č.p. 252, v ulici Důlní u č.p. 252 a č.p. 196. Hrozilo poškození vozidel, příp. k pádu a úrazu chodců v místech, kde není chodník.  Po polevení mrazů došlo opět k vyrovnání povrchů. 

OsV prosí o prověření stavu výše uvedených komunikací a přijmutí technického opatření k zamezení obdobné situace v nepříznivých klimatických podmínkách. 
1.5. Podpora komunitních akcí

            - turnaj ve stolním tenise konaný dne 17.1.2026 podpořil OsV částkou 500,- Kč

            - Kaňkovský masopust konaný dne 14.2.2026 podpořil OdV částkou 2.000,- Kč

Obě akce pořádala TJ Sokol Kaňk. Akce byly hojně navštíveny a měly kladný ohlas mezi obyvateli. 
Tajemník TJ Sokol Kaňk osobně za podporu OsV poděkoval.

	            V další části jednání OsV bylo diskutováno o podnětech, které byly dořešený od posledního jednání OsV a dále o podnětech, které dosud nejsou dořešeny a jejichž řešení probíhá. Uvedené podněty tvoří informaci pro obyvatele, která bude zveřejněna v rámci možností OsV a není součástí zápisu. Tím dochází k větší přehlednosti zápisu dle požadavku VM. 

	
	

	
	

	
	


	 Připomínky, dotazy, návrhy k projednání v RM, ZM, vedení Města
1) Rekonstrukce komunikací Ke Gruntě a Vavřinecká

OsV konstatuje, že k dnešnímu dni nejsou první čtyři etapy dokončeny, nebyl tím splněn termín dle smlouvy ani termín potvrzený p. Ing. Králikem v Kutnohorských listech. OsV prosí o sdělení závazného termínu dokončení alespoň prvních čtyř etap rekonstrukce komunikací Ke Gruntě a Vavřinecká. Nedokončenými pracemi se neúměrně prodlužuje zátěž obyvatel.
(Viz bod 1.1. zápisu)

2) Parkování před budovou Mozaiky (bývalá škola) a na pozemku p.č. 628 v ulici U Lípy  
Vzhledem k tomu, že od zaslání vyjádření OsV k parkování na výše uvedených místech uplynulo již cca 6 týdnů, prosí OsV o vyjádření k možnostem parkování. Po vyjasnění situace dojde ke zklidnění obyvatel této lokality, návštěvníků akcí v Mozaice i vedení Mozaiky. Dosud stále existuje možnost dalších nepříjemností mezi občany a MP z důvodu nevyjasněné situace. 

(Viz bod 1.2. zápisu)

3) Ulice Staročeská – oprava
OsV prosí o informaci, zda VM uvažuje i nadále o opravě zbývající části ulice Staročeská v rozsahu opravy jako první části v roce 2024. Dopravou nákladními vozidly při rekonstrukci ulic Ke Gruntě a Vavřinecká došlo ke značnému zhoršené povrchu této komunikace. Pokud se o opravě uvažuje, existuje alespoň rámcový odhad termínu opravy?

(Viz bod 1.3. zápisu)

4) Ulice Důlní a Pod Baštou – praskliny
 V letošním roce v období celodenních mrazů (leden, únor) docházelo vlivem vlhkosti pod živičným povrchem k jeho zvednutí po jedné straně praskliny a tím vzniklo ostré převýšení (schod) o výšce až cca 10 cm. Jedná se o úsek v ulici Pod Baštou mezi č.p. 93 a č.p. 252, v ulici Důlní u č.p. 252 a č.p. 196. Hrozilo poškození vozidel, příp. k pádu a úrazu chodců v místech, kde není chodník.  Po polevení mrazů došlo opět k vyrovnání povrchů. 

OsV prosí o prověření stavu výše uvedených komunikací a přijmutí technického opatření k zamezení obdobné situace v nepříznivých klimatických podmínkách. 

(Viz bod 1.4. zápisu)
  

	


Zapsal:  Ing. Max Kubát 

Ověřil: Adam Vančo



                 Datum: 26.2.2026
